PROVODNIK

Описание проекта, продукта, рынка и текущего статуса разработки

Мобильный маркетплейс экскурсий и туров по России

## Краткое резюме

Provodnik — это mobile-first marketplace для экскурсий и туров по России, который объединяет готовые листинги, traveler requests, сбор групп и структурированный отклик гидов.

Ключевая гипотеза проекта: рынок уже подтвержден крупными игроками, но значительная часть спроса и предложения по-прежнему обслуживается вручную через Telegram, звонки, соцсети и личные контакты.

Проект не строится как еще один generic listing site. Основной wedge — request-first flow, бюджетный group formation и lower-commission модель для локальных гидов и мини-операторов.

На текущий момент в репозитории уже собрана рабочая MVP-база: public shell, protected workspaces, traveler requests, guide onboarding, listing discovery, moderation scaffolds и booking-ready foundation.

# 1. Что такое Provodnik

Provodnik — это маркетплейс экскурсий и туров по России, ориентированный на ту часть рынка, где потребности путешественников не закрываются фиксированными каталогами, а работа гидов и небольших операторов остается слабо оцифрованной.

Продукт объединяет несколько сценариев в одной системе: поиск готовых предложений, создание пользовательского запроса по датам, бюджету и формату, присоединение к уже существующей группе, получение структурированных офферов от гидов, бронирование и последующую trust-loop механику через отзывы и moderation.

Фокус на mobile-first web app, а не на brochure site.

Основной продуктовый сценарий: request-first, но не request-only.

Ценность для traveler-side: лучшее совпадение по бюджету, датам и формату, плюс более низкая цена через сбор группы.

Ценность для guide-side: lower take rate, дополнительный канал продаж и более структурированные лиды.

# 2. Проблема рынка

Согласно PRD и market research, рынок экскурсий в России уже частично оцифрован, но остается структурно фрагментированным. Крупные игроки закрывают широкий каталог и базовые trust-механики, однако значительная часть локального спроса и long-tail supply все еще живет вне формальных marketplace flows.

Это проявляется в нескольких устойчивых проблемах: коммуникация между traveler и guide часто происходит вручную, групповой формат собирается хаотично, custom demand плохо вписывается в fixed listing model, а для небольших гидов высокие комиссии крупных агрегаторов снижают экономическую привлекательность работы через платформы.

Большая доля спроса и предложения распределена между Telegram, звонками, соцсетями, объявлениями и личными рекомендациями.

Budget-sensitive travelers остаются недообслуженными, потому что private format часто слишком дорогой.

Custom itineraries и нестандартные запросы неудобно обрабатывать в listing-first архитектуре.

Trust зависит от разрозненных сигналов, а не от единой истории бронирований, отзывов и verification.

# 3. Результаты market research

Research показывает, что категория уже подтверждена сильными игроками. Tripster и Sputnik8 доказывают, что в рынке есть достаточно спроса, готовность к онлайн-бронированию, чувствительность к response speed и высокая значимость рейтингов, отзывов, cancellation rules и anti-circumvention механизмов.

Одновременно research показывает, что head-to-head стратегия против incumbents как "еще один каталог, но дешевле" будет слабой. Простое снижение комиссии не создает moat. Более сильный вход — это цифровизация fragment tail: traveler-created requests, сбор группы по бюджету и датам, а также under-digitized regional supply.

Tripster силен в trust, conversion discipline и supply quality control.

Sputnik8 публично декларирует комиссию 24% и выше, что делает lower-take positioning коммерчески понятным.

Оба крупных игрока фактически подтверждают необходимость reviews, moderation, response speed и refund logic как category table stakes.

Наиболее перспективное окно для Provodnik — custom demand, group assembly и long-tail regional supply.

## Сравнение рыночной позиции

| Параметр | Tripster | Sputnik8 | Provodnik |
| --- | --- | --- | --- |
| Основная модель | Listing-first marketplace | Marketplace / showcase model | Request-first + listings |
| Сильная сторона | Trust, conversion discipline, quality control | Широкий supply и большой guide base | Custom demand, group formation, lower take |
| Публичная комиссия | Комиссия подтверждена, фиксированный процент публично не верифицирован | 24% и выше, минимум 200 RUB | Целевой take rate 10–15% |
| Главный wedge | Широкий каталог и trust | Большой охват и supply breadth | Budget-led groups, traveler requests, regional tail |

# 4. Почему продукт имеет право на существование

Продуктовая логика Provodnik опирается не на копирование incumbent model, а на другую рыночную механику. Вместо того чтобы просто строить каталог экскурсий, Provodnik должен становиться demand-and-supply exchange, где traveler может описать нужный формат поездки, а гиды получают квалифицированный запрос и могут ответить на него структурированным оффером.

Такой подход особенно силен в сценариях, где важны бюджетные ограничения, гибкость маршрута, набор участников и локальная специфика. Именно эти кейсы хуже всего обслуживаются существующими listing-first платформами.

Lower commission работает только в паре с новым типом качественного спроса.

Group formation снижает price friction и расширяет доступность экскурсий.

Request workflow помогает конвертировать спрос, который иначе уходит в ручную коммуникацию.

Trust-layer через verification, ratings, booking state и policy pages обязателен с первого этапа.

# 5. Что уже сделано в приложении

Проект уже находится на стадии рабочей MVP-базы. На main зафиксирован baseline, который проходит lint, typecheck и build и дает основу для дальнейшей продуктовой итерации без повторной сборки фундамента.

Согласно roadmap и repo docs, Release 1 Transaction Foundation по основным tracked slices завершен. Это означает, что в проекте уже собраны ключевые scaffolds и локальные flows, необходимые для демонстрации product architecture и перехода к следующему качественному слою.

Собран public marketing shell и baseline маршрутизация на Next.js 16 App Router.

Поднят protected shell с role navigation для traveler, guide и admin workspaces.

Реализованы traveler request creation, local request storage, request detail и offer comparison flow.

Реализованы guide onboarding, verification intake, request inbox и structured offer composer.

Добавлены public guide profiles, trust markers, listing discovery, listing detail и booking detail scaffolds.

Собраны admin queues для проверки гидов и moderation листингов.

Приложение поддерживает shell-safe local state без обязательных Supabase credentials.

# 6. Что делаем дальше

После завершения Release 1 основной фокус смещается на Release 2 Marketplace Quality. Здесь задача уже не в том, чтобы просто показать структуру продукта, а в том, чтобы усилить marketplace loop и trust mechanics, которые критичны для реального запуска.

Только после стабилизации non-payment marketplace loops имеет смысл подключать реальную платежную интеграцию и финальный booking confirmation flow. Такой порядок снижает технический шум и позволяет доказать продуктовую логику до интеграции hardest operational surface.

Open request discovery и group join experience.

Favorites и saved supply для traveler-side retention.

Post-booking reviews, trust loop и visibility signals.

Notification center и ключевые marketplace notifications.

Dispute intake, refund operations и policy surfaces.

Guide booking operations beyond current booking-detail scaffold.

Финальная платежная интеграция отложена до MVP closeout slice.

## Текущий execution status

| Этап | Статус | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Release 1 Transaction Foundation | Завершен на main | Request creation, guide onboarding, protected shell, moderation scaffold, listing and booking baseline |
| Release 2 Marketplace Quality | Следующий основной фокус | Group joining, favorites, reviews, notifications, disputes, ranking signals |
| Final MVP Closeout | После стабилизации non-payment loops | Real payment integration и end-to-end booking confirmation |
| Release 3 Optimization | Следующая волна | Analytics, controls, anti-circumvention, launch-region tooling |

# 7. Технологическая база

Текущий стек выбран под web-first marketplace с сильной долей SEO, account flows, role-based protected areas и дальнейшей возможностью подключать платежи, moderation и analytics без преждевременного усложнения архитектуры.

Архитектурно проект уже разделен по зонам ответственности: public app shell, traveler/guide/admin areas, shared data contracts и app-level providers. Это важно для масштабирования команды и для поэтапного развития продукта.

Next.js 16 App Router, React 19, TypeScript.

Tailwind CSS v4 и shadcn/ui для mobile-first интерфейсов.

TanStack Query для server state и cache orchestration.

React Hook Form и Zod для typed forms и validation.

Supabase helpers как backend baseline для auth, data и storage сценариев.

Структурное разделение по модулям: src/app, src/features, src/components, src/lib, src/data.

# 8. Основные риски и условия успеха

Риски проекта понятны заранее и подтверждены research: cold start marketplace, disintermediation, trust fragility, regulation и operational complexity. Это не побочные темы, а основные условия выживания продукта в категории.

Соответственно, успех проекта будет зависеть не только от интерфейса и маркетинга, но и от того, насколько системно будет выстроен trust layer: verification, response speed, moderation, refund logic, clear policies и прозрачный booking state.

Без достаточной плотности спроса и предложения launch wedge не станет ликвидным.

Без trust mechanics lower commission может привлечь низкокачественный supply.

Без anti-circumvention controls часть сделок может утекать off-platform.

Без быстрых notifications и response tooling guide-side conversion будет проседать.

Без дисциплинированного запуска по 1–3 регионам проект рискует распылить операционный фокус.

# Источники

PRD.md

MVP.md

MARKET_RESEARCH.md

APP_STACK.md

README.md

AGENTS.md

docs/process/mvp-orchestration-roadmap.md

docs/architecture/module-map.md