ПРОВОДНИК

Описание проекта и дорожная карта минимально жизнеспособной версии

Краткий рабочий документ о продукте, рынке, этапах и запуске

# Краткое резюме

«Проводник» создается как цифровая площадка экскурсий и туров по России с упором на мобильное использование, прозрачный поиск, пользовательские запросы и более доступную цену за счет сборных групп.

Проект решает проблему фрагментированного рынка, где значительная часть спроса и предложения до сих пор обслуживается вручную: через мессенджеры, звонки, социальные сети и личные договоренности.

Главная идея продукта состоит не в создании еще одного каталога, а в объединении двух сценариев: готовых предложений и запросов от путешественников с возможностью собрать группу, получить отклики от гидов и пройти весь путь до бронирования в одной системе.

Текущая задача команды — довести минимально жизнеспособную версию до состояния, пригодного для ограниченного публичного запуска, а затем перейти к проверке ликвидности в выбранных регионах.

# 1. Суть проекта

«Проводник» — это цифровая площадка для экскурсий и поездок по России. Она соединяет путешественников, гидов и небольших организаторов поездок в единой системе поиска, запроса, подбора предложения, бронирования и последующей оценки качества.

Проект задуман как прикладное решение для той части рынка, где пользователю недостаточно только просмотреть готовые варианты. Во многих случаях человеку важно указать даты, бюджет, состав группы, желаемый формат и получить предложения под конкретную потребность.

Пользователь может искать готовые экскурсии и туры.

Пользователь может создать собственный запрос по месту, дате, бюджету и формату.

Несколько людей могут объединиться в одну группу, чтобы снизить стоимость участия.

Гид или организатор может ответить на запрос понятным и структурированным предложением.

После поездки стороны получают основу для доверия через отзывы, историю заказов и проверку.

# 2. Какую проблему решает продукт

Рынок экскурсий уже имеет крупных игроков, однако значительная часть реальной работы по-прежнему не упорядочена. Это особенно заметно в локальных направлениях, в бюджетных поездках, в поездках под запрос и в ситуациях, когда группа собирается вручную.

Для путешественника основная проблема состоит в том, что подходящий формат часто сложно найти быстро: готовые предложения не всегда совпадают по цене, датам и числу участников. Для гидов и небольших организаторов проблема заключается в высокой зависимости от нескольких крупных площадок и высокой стоимости привлечения бронирования.

Спрос и предложение разорваны между множеством неформальных каналов.

Группы часто собираются вручную и без прозрачных правил.

Нестандартные запросы пользователей плохо вписываются в обычный каталог.

Доверие к качеству услуги держится на разрозненных сигналах.

Высокая комиссия крупных площадок снижает привлекательность цифровых каналов для части гидов.

# 3. Что показало исследование рынка

Исследование подтверждает, что рынок сам по себе реален и уже доказан крупными площадками. Это означает, что пользователи готовы искать и бронировать поездки онлайн, а гиды готовы работать через цифровые каналы при наличии спроса, понятных правил и приемлемой экономики.

Одновременно исследование показывает, что у действующих лидеров есть менее закрытая зона: пользовательские запросы, бюджетные сборные группы, региональное предложение вне крупных туристических центров и случаи, где нужна не только выдача каталога, но и более гибкий подбор под задачу клиента.

Крупные игроки доказали важность скорости ответа, отзывов, правил отмены и контроля качества.

Снижение комиссии само по себе не является достаточным преимуществом.

Более сильная точка входа — работа с пользовательским спросом, который не закрывается каталогом.

Особенно перспективны недооцифрованные региональные предложения и поездки, где цена зависит от набора группы.

# 4. Почему проект имеет шанс занять нишу

«Проводник» строится вокруг иной рыночной логики. Вместо того чтобы соревноваться только каталогом, продукт делает акцент на сборе реального спроса со стороны путешественника и на превращении этого спроса в структурированный поток заявок для гидов.

Такой подход важен там, где человек не хочет просто выбрать карточку из списка, а хочет решить задачу: найти поездку по бюджету, подобрать даты, разделить стоимость с другими участниками, уточнить маршрут и быстро понять, кому можно доверять.

Продукт объединяет каталог и запросный сценарий в одной системе.

Сбор группы снижает ценовой барьер и расширяет круг покупателей.

Для гидов ценность состоит не только в более низкой комиссии, но и в более качественном спросе.

При правильной реализации проект может занять нишу между ручной координацией и жесткими каталогами крупных игроков.

# 5. Структура минимально жизнеспособной версии

Минимально жизнеспособная версия должна быть не демонстрационным сайтом, а работающим сквозным циклом сделки. В ней пользователь должен иметь возможность найти предложение, создать запрос, получить отклик, выбрать вариант и пройти к подтверждению бронирования в понятном и безопасном процессе.

В основе структуры лежат несколько обязательных частей, каждая из которых должна быть достаточно собрана для ограниченного запуска.

## 5.1. Публичная часть

Главная страница проекта и пояснение ценности сервиса.

Страницы направлений, категорий, гидов и отдельных поездок.

Публичные элементы доверия: правила, отзывы, признаки проверки, условия отмены и возврата.

## 5.2. Кабинет путешественника

Создание запроса с указанием места, дат, бюджета, числа участников и формата.

Просмотр собственных запросов и полученных предложений.

Сравнение предложений, переписка по уточнениям и переход к бронированию.

Просмотр своих бронирований и последующее оставление отзыва.

## 5.3. Кабинет гида

Заполнение профиля и прохождение проверки.

Создание и редактирование готовых предложений.

Получение подходящих запросов и отправка структурированных предложений.

Просмотр бронирований и контроль собственного качества работы.

## 5.4. Кабинет администратора

Проверка гидов и предложений перед публикацией или после жалоб.

Контроль спорных ситуаций, отмен и возвратов.

Управление разделами, направлениями, признаками доверия и общими правилами.

## 5.5. Обязательные механизмы доверия

Проверка профиля гида и видимые признаки доверия.

Отзывы и оценки только после завершенной поездки.

Понятные статусы бронирования и правила отмены.

Контроль попыток увести сделку за пределы площадки.

Быстрые уведомления, чтобы гиды не теряли обращения.

# 6. Этапы создания минимально жизнеспособной версии

Ниже приведен практический путь от нулевой точки до публикации минимально жизнеспособной версии. Этот план нужен не как теоретический список, а как последовательность работ, где каждый следующий шаг опирается на предыдущий.

Каждый этап состоит из подэтапов. Переход к следующему этапу имеет смысл только после того, как предыдущий этап обеспечивает достаточную устойчивость для всей цепочки.

## Этап 0. Подготовка основания

Цель: Собрать понятную концепцию продукта, ограничения и структуру работ.

Сформулировать продуктовую задачу, целевые группы и рыночный зазор.

Зафиксировать требования, рамки минимальной версии и критерии успеха.

Разделить зоны ответственности и порядок работ.

Подготовить основу проекта и среду для дальнейшей разработки.

## Этап 1. Основа продукта

Цель: Поднять общую структуру сервиса и базовые пользовательские кабинеты.

Собрать публичную часть и основную навигацию.

Собрать личные кабинеты для путешественника, гида и администратора.

Подготовить базовые формы, проверки данных и локальные модели данных.

Обеспечить устойчивую работу оболочки даже без полной внешней настройки.

## Этап 2. Основной цикл сделки

Цель: Собрать минимальный путь от пользовательского интереса до предварительного подтверждения бронирования.

Запустить создание запросов путешественником.

Добавить прием и обработку запросов со стороны гида.

Собрать готовые предложения, страницы деталей и отклики на запросы.

Добавить карточку бронирования и понятные статусы по сделке.

## Этап 3. Качество площадки

Цель: Добавить механизмы, без которых сервис нельзя безопасно показывать пользователям.

Собрать отзывы и замкнутый цикл доверия после поездки.

Добавить сборные группы и возможность присоединиться к открытому запросу.

Включить уведомления по важным действиям.

Добавить обработку споров, отмен и возвратов.

## Этап 4. Предпусковая готовность

Цель: Проверить, что продукт не только работает, но и готов к ограниченному запуску.

Подготовить страницы правил, доверия и условий работы.

Проверить качество пользовательских путей и основные показатели надежности.

Убедиться, что модерация, статусы и уведомления покрывают типовые ситуации.

Собрать ограниченный набор направлений и проверенных гидов для первого запуска.

## Этап 5. Публикация минимально жизнеспособной версии

Цель: Запустить ограниченную открытую версию на выбранной стартовой зоне.

Открыть доступ в 1–3 приоритетных регионах.

Проверять скорость отклика, плотность предложений и переход от запроса к бронированию.

Отслеживать отмены, спорные случаи и попытки ухода за пределы площадки.

Использовать первые данные для следующего цикла улучшений.

# 7. Что уже сделано на текущий момент

К настоящему моменту проект уже вышел за пределы концепции. В репозитории собрана рабочая основа минимально жизнеспособной версии, что позволяет команде заниматься не только проектированием, но и последовательной доводкой ключевых пользовательских сценариев.

Основной фундамент первой волны уже готов, а следующий шаг связан с повышением качества площадки, а не с повторным строительством базы с нуля.

Собрана публичная часть с основной навигацией.

Подняты кабинеты путешественника, гида и администратора.

Реализованы формы запросов, прием обращений и работа с предложениями.

Реализованы профили гидов, карточки предложений и базовые признаки доверия.

Собраны очереди проверки и модерации для административной части.

Подготовлена основа для бронирования, уведомлений, отзывов и дальнейшего усиления качества.

# 8. Что остается до публикации минимально жизнеспособной версии

До запуска ограниченной публичной версии остаются не базовые строительные работы, а работы по повышению качества, надежности и завершенности всего пути пользователя. Именно этот участок определит, сможет ли продукт не только открыться, но и удержать первых участников рынка.

Критически важно не распыляться на слишком широкий запуск. На первом этапе необходимо доказать жизнеспособность модели в ограниченном наборе направлений и сценариев.

Добавить присоединение к открытым запросам и полноценную механику сборной группы.

Замкнуть цикл отзывов и оценки качества после завершенной поездки.

Добавить уведомления по ключевым действиям для путешественников и гидов.

Доделать работу со спорами, возвратами и правилами площадки.

Подготовить запуск на ограниченном наборе направлений с проверенным предложением.

Только после устойчивости этих частей переходить к полной денежной логике и расширению масштаба.

# 9. Условия успешного запуска

Успешный запуск минимально жизнеспособной версии — это не просто публикация сайта. Это состояние, при котором ограниченная группа пользователей уже может пройти понятный путь, получить ценность и не разрушить доверие к сервису на первом контакте.

Именно поэтому публикация должна происходить не по принципу широты, а по принципу управляемости и плотности.

Выбраны 1–3 стартовых региона с понятным спросом и доступным предложением.

Собран набор проверенных гидов и готовых поездок для первого наполнения.

Запросы пользователей обрабатываются быстро и не теряются.

Есть понятные правила отмены, возврата и разбора спорных ситуаций.

Основные пользовательские пути от поиска и запроса до бронирования проходят без критических разрывов.

# 10. Главные риски и как к ним относиться

Рынок экскурсий относится к категории, где у продукта есть не только возможность роста, но и высокие требования к качеству операционной части. Основные риски понятны заранее, и именно поэтому они должны быть встроены в продуктовую дорожную карту с самого начала, а не после запуска.

Главная задача команды — запускать минимально жизнеспособную версию не слишком рано и не слишком широко, чтобы первые пользователи получили не обещание, а реально работающий сервис.

Риск слабой ликвидности: без достаточной плотности спроса и предложения стартовая зона не взлетит.

Риск ухода сделки за пределы площадки: без контроля контактов часть ценности будет теряться.

Риск потери доверия: без отзывов, проверки и модерации пользователи не будут чувствовать безопасность.

Риск распыления: слишком широкий запуск ослабит качество и замедлит обучение.

Риск сложной операционной поддержки: отмены, споры и нестандартные случаи должны быть продуманы заранее.

# Краткая последовательность пути к запуску

Подготовить продуктовую основу и правила проекта.

Собрать общую структуру сервиса и кабинеты ролей.

Запустить путь запроса, предложения и предварительного бронирования.

Добавить отзывы, сборные группы, уведомления и разбор спорных ситуаций.

Собрать ограниченный стартовый набор направлений и проверенных гидов.

Провести ограниченную публикацию минимально жизнеспособной версии.

# Источники

Описание требований к продукту.

Границы и состав минимально жизнеспособной версии.

Исследование рынка и разбор конкурентов.

Общее описание прикладной основы проекта.

Вводное описание репозитория и порядка работы.

Рабочие правила проекта.

Дорожная карта исполнения минимально жизнеспособной версии.

Карта модулей и зон ответственности.